2022年固始县徐集乡、杨集乡8.42万亩高标准农田建设项目

一标段至三标段

施工招标文件

招标编号：A3300000030000738

| 招 标 人： | 固始农业建设投资开发有限公司 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 河南中兴盛隆工程管理咨询有限公司 |
| 日 期： | 二〇二二年十月 |

特 别 提 示

1、投标人注册

投标人首先通过“固始县公共资源交易中心（www.gsggzy.cn）”网站进行注册，然后按新闻中心（通知公告） 关于电子交易平台诚信库入库登记的公告（工程建设、政府采购）及关于办理 CA 数字证书及电子签章的通知要求准备齐资料，最后到固始县公共资源交易中心完成注册和办理 CA 密钥。

2、投标文件制作

2.1、投标人通过“固始县公共资源交易中心（www.gsggzy.cn）”网站下载中心（业务相关）：下载“固始县投标文件制作工具软件”。

2.2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件(.gszf 格式)。

2.3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交： 加密的电子投标文件（*.gstf 格式）,应在投标文件截止时间前通过“固始县公共资源交易中心（www.gsggzy.cn）”电子交易平台内上传；

2.4、加密的电子投标文件为“固始县公共资源交易中心（www.gsggzy.cn）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、投标人在制作电子投标文件时，“投标文件制作工具”左侧栏目“投标正文”、“投标函及投标函附录”、“工程量清单”制作完成后须加盖电子签章。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。投标函报价将作为电子开标的唱标依据。

2.6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

2.7、投标文件以外的任何资料招标人和代理机构将拒收。

2.8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行

招标人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过网站“变更公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件及招标控制价文件，以此编制投标文件。

3、因固始县公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法（综合评估法）	21

第四章 合同条款及格式	28

第五章 工程量清单	29

第六章 图  纸	30

第七章 技术标准和要求	31

第八章 投标文件格式	32

- 招标公告

2022年固始县徐集乡、杨集乡8.42万亩高标准农田

建设项目招标公告

固始农业建设投资开发有限公司根据固始县农业农村局授权，代表固始县农业农村局委托河南中兴盛隆工程管理咨询有限公司，就2022年固始县徐集乡、杨集乡8.42万亩高标准农田建设项目进行国内公开招标，本项目开标实行不见面开标，投标人无需到现场参加开标会议。请各潜在投标单位于投标截止时间前登录不见面开标大厅网站（http://www.gsggzy.cn:9084/BidOpening/biDopen

inghallaction/hall/login）签到并递交投标文件。

一、招标项目名称及招标编号：

1、项目名称：2022年固始县徐集乡、杨集乡8.42万亩高标准农田建设项目

2、招标编号：A3300000030000738

二、招标项目简要说明

1、建设地点：固始县

2、计划投资：约11696.82636万元（招标控制价于开标前7日发布）

3、资金来源：财政资金

4、项目概况：涉及固始县徐集乡、杨集乡14个村的高标准农田建设，主要内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态保护和其他工程等。

5、质量标准：合格

6、工    期：一标段至三标段：120日历天/标段；

四标段至六标段：同施工工期及质量保修期。

7、标段划分及招标范围：共6个标段。

一标段：2022年固始县杨集乡田湖村、张庙村、余岗村、冯岗村四个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；

二标段：2022年固始县杨集乡湾枣村、谢洼村、杨圩村、周寨村、祝棚村五个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；

三标段：2022年固始县徐集乡花集村、花棚村、季楼村、文塔村、堰沟村五个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容；

四标段：一标段的施工及保修阶段的全过程监理；

五标段：二标段的施工及保修阶段的全过程监理；

六标段：三标段的施工及保修阶段的全过程监理；

| 标段 | 行政村 |  | 预算金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标段（施工） | 杨集乡 | 田湖村 | 39511537.96 |
|  |  | 张庙村 |  |
|  |  | 余岗村 |  |
|  |  | 冯岗村 |  |
| 二标段（施工） | 杨集乡 | 湾枣村 | 41012045.42 |
|  |  | 谢洼村 |  |
|  |  | 杨圩村 |  |
|  |  | 周寨村 |  |
|  |  | 祝棚村 |  |
| 三标段（施工） | 徐集乡 | 花集村 | 36444680.23 |
|  |  | 花棚村 |  |
|  |  | 季楼村 |  |
|  |  | 文塔村 |  |
|  |  | 堰沟村 |  |
| 四标段（监理） | 一标段施工的监理 |  | 一标段施工结算金额的1.3% |
| 五标段（监理） | 二标段施工的监理 |  | 二标段施工结算金额的1.3% |
| 六标段（监理） | 三标段施工的监理 |  | 三标段施工结算金额的1.3% |

- 投标人资格要求：

1、各标段投标人具有独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本(若三证合一，提供带有统一社会信用代码的营业执照)；

2、各标段投标人财务状况良好、依法纳税及缴纳社保，提供2022年01月（含）以来任意三个月（含）以上依法纳税及缴纳社保的证明，且需提供2019年、2020年、2021年三个年度的财务审计报告，对于成立不足三年的投标人，从成立当日算起，成立不足一年的，需提供基本户银行开具的资信证明；

3、一标段至三标段施工：各标段投标人须具备建筑工程（或市政公用工程或水利水电工程）施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；投标人拟派的项目经理须具备建筑工程（或市政公用工程或水利水电工程）专业二级及以上注册建造师资格证，并同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建施工项目担任项目经理（出具无在建工程承诺书）；

4、四标段至六标段监理：各标段投标人须具备市政公用工程或水利水电工程施工监理乙级及以上资质或综合资质，拟派项目总监须具备市政或水利水电专业注册监理工程师资格；

5、投标人信誉良好，提供未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；(供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchin

a.gov.cn） 查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，打印时间为招标公告发布之后）。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目各标段投标人拟派的授权委托人、项目经理或项目总监须为本单位员工，提供2022年01月以来任意三个月依法缴纳社会保障金的证明材料。

8、各潜在投标人可对本工程多个标段进行投标，但只允许一个项目经理或项目总监投一个标段，不得用同一个项目经理或项目总监投不同的标段，且投标人只能按公告中标段顺序中一个标段；

本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。

四、招标文件的获取

1、企业诚信库注册

凡有意参加本项目的投标人，请登陆“固始县公共资源交易中心http://w

ww.gsggzy.cn/tpfront/）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到固始县公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

2、办理CA数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理CA数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据固始县公共资源交易中心网站通知公告中《关于固始县公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书；

3、投标企业需到《全国公共资源交易平台（河南省•固始县）》网上注册并购买CA后方可参加投标；

4、招标文件获取方式：凡有意参加投标者，凭CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省•固始县）》会员系统进行网上免费下载招标文件。

5、招标文件获取时间：2022年10月24日至2022年10月28 日

五、投标文件的递交：

1、投标文件递交的截止时间、开标时间和地点：

1.1投标文件递交的截止时间（开标时间）：2022年11月15日上午08时30分

1.2开标地点：固始县公共资源交易中心不见面第一开标室；

2、各投标人应在投标文件递交截止时间前上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确；

3、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为http://www.gsggzy.cn:9084/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

4、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

5、逾期解密或者没有准时在线签到参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担；

6、不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易中心网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册；

7、按固公共资源【2021】14 号文《固始县公共资源交易中心关于实施“阳光保”免费保函的公告》要求规定，符合招标文件要求的合格投标人均给予无条件、零门槛、零费用出具投标保函；对项目中标人无条件、零门槛、零费用出具一年期（合同期不足一年的按合同期）履约保函。投标人和中标人点击中心网站“阳光保”免费保函入口申请，保函服务机构免费出函。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通；

六、发布公告的媒介及期限：

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省•固始县）》上发布，公告期为5个工作日。

七、其他注意事项：

投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须扫描编制在投标文件内，同时须上传至固始县公共资源交易中心诚信库。评委评审时，必须核对投标人诚信库信息，未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

八、本次招标联系事项：

招 标 人：固始农业建设投资开发有限公司

联 系 人：张先生

联系电话：0376-6130333

联系地址：固始县蓼城大道与成功大道交叉口

代理机构：河南中兴盛隆工程管理咨询有限公司

地     址：河南省固始县成功大道与新红苏路交叉口东南5米

联 系 人：邓女士

联系方式：0376-4063333 监督单位：固始县农业农村局

联系人：段万卷

联系电话：13939727512

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  |  |  |  | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  |  |  |  | 招 标 人：固始农业建设投资开发有限公司 地 址：固始县蓼城大道与成功大道交叉口 联 系 人：张先生 联系电话：0376-6130333 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  |  |  |  | 代理机构：河南中兴盛隆工程管理咨询有限公司 地 址：河南省固始县成功大道与新红苏路交叉口东南5米 联 系 人：邓女士 联系方式：0376-4063333 |  |
| 1.1.4 | 项目名称 |  |  |  |  | 2022年固始县徐集乡、杨集乡8.42万亩高标准农田建设项目 |  |
| 1.1.5 | 建设地点 |  |  |  |  | 固始县 |  |
| 1.1.6 | 建设投资 |  |  |  |  | 约11696.82636万元（各标段招标控制价以开标前七日发布的招标控制价为准） |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  |  |  | 财政资金 |  |
| 1.2.2 | 出资比例 |  |  |  |  | 100% |  |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  |  |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  |  |  | 一标段：2022年固始县杨集乡田湖村、张庙村、余岗村、冯岗村四个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容； 二标段：2022年固始县杨集乡湾枣村、谢洼村、杨圩村、周寨村、祝棚村五个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容； 三标段：2022年固始县徐集乡花集村、花棚村、季楼村、文塔村、堰沟村五个村的高标准农田施工图纸及工程量清单范围内的全部内容； |  |
| 1.3.2 | 工期 |  |  |  |  | 一标段至三标段：120日历天/标段 |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  |  |  | 合格 |  |
| 1.3.4 | 项目概况 |  |  |  |  | 涉及固始县徐集乡、杨集乡14个村的高标准农田建设，主要内容为土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田保护与生态保护和其他工程等。 |  |
| 1.3.5 | 缺陷责任期 |  |  |  |  | 一年 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  |  |  |  | 1、各标段投标人具有独立法人资格，且具有有效的企业法人营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本(若三证合一，提供带有统一社会信用代码的营业执照)； 2、各标段投标人财务状况良好、依法纳税及缴纳社保，提供2022年01月（含）以来任意三个月（含）以上依法纳税及缴纳社保的证明，且需提供2019年、2020年、2021年三个年度的财务审计报告，对于成立不足三年的投标人，从成立当日算起，成立不足一年的，需提供基本户银行开具的资信证明； 3、一标段至三标段施工：各标段投标人须具备建筑工程（或市政公用工程或水利水电工程）施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证；投标人拟派的项目经理须具备建筑工程（或市政公用工程或水利水电工程）专业二级及以上注册建造师资格证，并同时具备有效的安全生产考核合格证书，且未在其他在建施工项目担任项目经理（出具无在建工程承诺书）； 4、投标人信誉良好，提供未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；(供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 查询“失信被执行人”(跳转至中国执行信息公开网)、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”，提供渠道查询企业信用记录的网页打印件并加盖投标人公章，打印时间为招标公告发布之后）。 5、本项目不接受联合体投标。 6、本项目各标段投标人拟派的授权委托人、项目经理须为本单位员工，提供2022年01月以来任意三个月依法缴纳社会保障金的证明材料。 7、各潜在投标人可对本工程多个标段进行投标，但只允许一个项目经理投一个标段，不得用同一个项目经理投不同的标段，且投标人只能按公告中标段顺序中一个标段； 本次招标实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将被评标委员会否决。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  |  |  | √不接受； □接受 ，应满足下列要求：＿＿ 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。 |  |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  |  |  |  | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |  |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  |  |  |  | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |  |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  |  |  | 投标截止时间17日前 |  |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 |  |  |  |  | 投标截止时间15日前 |  |
| 1.11 | 分包 |  |  |  |  | 按国家相关法律法规的规定 |  |
| 1.12 | 偏离 |  |  |  |  | √不允许；□允许 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  |  |  | 工程量清单、招标控制价及招标人在招标期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件 |  |
| 2.2.1 | 投标截止时间 |  |  |  |  | 同招标公告投标截止时间 |  |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  |  |  | 在收到相应澄清文件后4小时内 |  |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  |  |  | 收到相应修改文件后4小时内 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  |  |  |  | 60日历天（从提交投标文件截止日期起计算） |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  |  |  |  | 投标保证金：伍万元整 投标保证金的形式： 1、按固公共资源【2021】14 号文《固始县公共资源交易中心关于实施“阳光保”免费保函的公告》要求规定，符合招标文件要求的合格投标人均给予无条件、零门槛、零费用出具投标保函， 2、投标人点击中心网站“阳光保”免费保函入口申请，保函服务机构免费出函。投标人可自行打印电子保函； 3、投标免费保函申请截止时间：同招标公告开标截止时间。 注：投标人未按上述要求响应的，则按废标处理 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  |  |  |  | 3 年，2019,2020，2021年度审计报告（不足三年的，按已有年份计算，对于成立不足一年的，应提供投标人基本户开户行出具的资信证明）。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  |  |  |  | 3 年，自2019年10月至今 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 |  |  |  |  | 3 年，自2019年10月至今 |  |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  |  |  | √不允许 ；□允许 |  |
| 3.7.3 | 电子投标文件签字和盖章要求 |  |  |  |  | 投标文件的投标函、投标函附录、法定代表人身份证明或授权委托书、投标保证金、已标价的工程量清单封面及招标文件规定其它应加盖公章的证明材料必须加盖投标人公章，要求签字的地方由法定代表人或其授权委托人签字。已标价的工程量清单封面还应由造价人员签字并盖章。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件份数 |  |  |  |  | 加密的电子投标文件壹份（*.gstf 格式，在会员系统指定位置上传） |  |
| 4.1.1 | 投标文件的递交 |  |  |  |  | 1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.gstf）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 - 本项目采用“不见面开标”交易方式， 不见面开标大厅网址为，http://www.gsggzy.cn:9084/BidOpen ing/bidopeninghallaction/hall/login投标人无需寄送和递交 非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现 场提交原件资料。 |  |
| 4.1.2 | 开标时间和地点 |  |  |  |  | 开标时间：同招标公告投标截止时间 开标地点：同招标公告文件开标地点 |  |
| 4.1.3 | 是否退还投标文件 |  |  |  |  | √否 ；□是 |  |
| 5.1 | 开标程序 |  |  |  |  | (l）宣布开标纪律； (2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否在线签到； (3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名； (4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的递交情况； (5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； (6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； (7）投标人代表在线签章，招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； (8）开标结束。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  |  |  |  | 评标委员会构成：7人，其中,业主评委2人，经济、技术专家5人。评标专家确定方式：经济、技术专家在开标前从《河南省综合评标专家库》中随机抽取确定。 |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  |  |  | 否 推荐的中标候选人数：3家 |  |
| 7.3.1 | 履约担保 |  |  |  |  | 1、由招标人与中标人自行协商，履约保证金不超过合同金额的10%（以万元为单位去零取整计算）。 2、若需要履约担保，可按固公共资源【2021】14号文《固始县公共资源交易中心关于实施“阳光保”免费保函的公告》要求规定，符合招标文件要求的合格中标人均给予无条件、零门槛、零费用出具一年期（合同期不足一年的按合同期）履约保函。 3、履约保函无需申请，保函信息将于中标结果公示后的次月在固始县公共资源交易中心网站公告。中标人可自行查阅或下载。 |  |
| 10. 需要补充的其他内容： |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 词语定义 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | 类似项目 |  |  |  |  |  | 施工标段：2019年10月以来，投标人承担与本项目所投标段投标人资质要求同类的工程； |
| 10.2 招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招标控制价 |  | 开标前7天在《全国公共资源交易平台（河南省·固始县）》网上发布 |  |  |
| 10.3 “暗标”评审 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 |  | 施工组织设计是否采用“暗标”评审方式 |  |  |  |  | 不采用 |
| 10.3.2 |  | 投标文件制作机器码 |  |  |  |  | 机器码一致按废标处理 |
| 10.4 对施工材料的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对施工材料的要求 |  |  |  |  | 中标人采购的有关工程施工材料都必须符合设计要求，必须是国家标准、行业标准内的优质产品，购置前必须得到招标人的认可，在使用前还应向招标人出具出厂合格证及复验报告 |
| 10.5 已标价工程量清单情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已标价工程量清单情况说明 |  |  |  | - 投标人在工程量清单投标报价时，应按照招标人提供的工程量清单进行报价。 - 已标价工程量清单的总价页要求编制人签字盖章的地方必须有编制人盖执业专用章及签字。 |  |
| 10.6 投标代表出席网上开标会 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在投标截止时间前在线签到。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为http://www.gsggzy.cn:9084/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login供应商无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。 |  |  |  |  |
| 10.7 中标公示 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介依法予以公示，公示期不少于3个工作日。 |  |  |  |  |
| 10.8 知识产权 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |  |  |  |
| 10.9重新招标的其他情形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 除投标人须知正文第八条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。 |  |  |  |  |
| 10.10 同义词语 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”，“专用合同条款”，“技术标准和要求”和 “工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |  |  |  |  |
| 10.11 监督 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 |  |  |  |  |
| 10. 12 解释权： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |  |  |  |
| 10.13 招标人补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10.13.1按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定。 - 10.13.2开标结束后，中标候选人公示前投标企业须将非加密版的投标文件发送到本代理公司邮箱1808620933@qq.com。 - 10.13.3 招标代理服务费由中标人向招标代理机构支付。 |  |  |  |

## 1．总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本招标项目建设投资：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本次工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本次招标质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本项目的缺陷责任期：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力。

（l）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）财务要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

按国家相应法律规定。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2．招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人对招标文件如有疑问，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统，可用邮件、信函等形式通知招标代理机构。在投标截止日十五天前，对收到的各投标人对技术要求的疑问材料，将以统一在予以答复每个购买招标文件的所有潜在投标人（但不指明问题来源）。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止日十五天前的任何时间，招标代理机构对招标文件进行的补充、修改的，请投标企业报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”，“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

2.3.2 为使投标人有充裕的时间按修改的招标文件编制投标文件，招标代理机构可以酌情适当推迟投标截止时间和开标时间，请投标单位及时关注系统业务菜单内该项目是否有新的变更通知。如有请按变更通知执行，不再另行通知。

## 3．投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（l）投标函及投标函附录；

- （2）法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）资格审查资料；

（9）优惠条件的承诺；

（10）其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格（主要材料价格表除外）。

3.2.2 投标人应按照招标文件、招标文件的澄清、修改等相关资料确定投标报价。

3.2.3投标人应根据工程概况、现场情况、投标企业自身情况自主确定投标报价。

3.2.4投标报价是根据投标人的施工经验、管理能力、经营状况及所掌握的市场情况自主决定，所包含了可以承担的承保风险。投标人所报的报价应为完成本工程所发生的全部费用价格。

3.2.5本工程的税金、规费、安全文明施工费不在优惠范围之内。

3.2.6投标人的投标报价不影响投标人在施工质量、进度等其它方面的承诺。

3.2.7投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额或担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书的；

（3）有投标须知前附表中规定的或法律法规规定的其它情形的。

3.5 资格审查资料

投标人在编制投标文件时，应提供资格审查材料，以证实其各项资格条件能满足招标文件的要求，具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的各选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。

## 4．投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.1.3上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的修改与撤回

4.2.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至固始县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.2.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定编制和递交。

## 5．开标

5.1 开标时间和地点

1、招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://www.gsggzy.cn:9084/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后10分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅固始县公共资源交易中心网站首页—下载中心—固始县不见面开标大厅系统操作手册。

5.2 开标程序

见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录采购人当场作出答复，并制作记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6．评标（本项目实行电子评标）

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员：

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 由招标人与中标人自行协商，履约保证金不超过合同金额的 10%（以万元为单位去零取整计算）。

若需要履约担保，可按固公共资源【2021】14 号文《固始县公共资源交易中心关于实施“阳光保”免费保函的公告》要求规定，符合招标文件要求的合格中标人均给予无条件、零门槛、零费用出具一年期（合同期不足一年的从合同期）履约保函。

履约保函无需申请，保函信息将于中标结果公示后的次月在固始县公共资源交易中心网站公告。

中标人可自行查阅或下载。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5 ＂阳光保”免费保函法律法规规定的责任和义务的申明：

按固政文【2021】号文要求规定中标人必须严格遵守招投标和工程担保有关法律法规规定，履行相应职责，承担相应义务。＂阳光保”免费保函只代为承担其担保费用，并不免除中标人相应的法律法规规定的责任和义务，中标人和担保机构各方的权责义务遵照有关法律法规之规定。

8．重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（2）招标人直接或者间接向投标人泄露评标委员成员等相关信息；

（3）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（5）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（6）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于招标人相互串通投标：

（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容：

（2）投标人之间约定中标人；

（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标：

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10．需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |  |  |  |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 签字盖章符合第2章投标人须知第3.7.3款规定 |  |  |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |  |  |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |  |
| 2.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |
|  |  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 依法缴纳税收和社会保障资金 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 信用要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |  |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审 | 工期 | 计划工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |  |  |
|  |  | 质量要求 | 工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |  |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定。 |  |  |  |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）招标控制价 |  |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |  |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 技术标的评标分值： 50 分 综合（信用）标的评标分值： 10 分 商务标的评标分值：40 分 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| 2.2.2.1 |  | 技术标的评标标准（50分） | 1、内容完整性和编制水平 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 2、施工方案和技术措施 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 3、质量管理体系与措施 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 4、安全管理体系与措施 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 5、环境保护管理体系与措施 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 6、工程进度计划与措施 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 7、拟投入资源配备计划 |  |  | 1-3分 |
|  |  |  | 8、施工进度表或施工网络图 |  |  | 1-2分 |
|  |  |  | 9、施工总平面布置图 |  |  | 1-2分 |
|  |  |  | 10、在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或者企业自有创新技术。 |  |  | 2-3分 |
|  |  |  | 11、新工艺、新技术、新设备、新材料的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用。 |  |  | 2-5分 |
|  |  |  | 12、风险管理措施 |  |  | 2-5分 |
| 以上项目如有缺项的，该项为0分；不缺项的，不低于最低分。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2 |  | 综合（信用）标的评标标准（10分） | 1、企业业绩（0-4分） | 自 2019年10月1日以来，投标人具有类似项目业绩提供一份得 2分，最多得 4分。以中标通知书(或直接发包通知书）、施工合同、网上公示截图为评审依据，时间以合同签订时间为准。 |  |  |
|  |  |  | 2.优惠条件的承诺（0-3分） | 优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。0≤得分≤1优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。1＜得分≤3 |  |  |
|  |  |  | 3.招标人意见（1-3分） | 招标人根据投标人投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分。招标人意见可由招标人代表（业主评委）负责赋予。1分≤得分≤3 |  |  |
| 注：工程开标时，所有参评的证书不得有任何涂改、日期不清等情况，如有上述现象又不能出具权威证明的，该证书一律不予加分。 |  |  |  |  |  |  |
| 工程量清单总报价评标基准价 |  |  | 招标控制价：本工程设招标控制价，投标人的投标总报价超出招标控制价的按无效报价处理，其商务标不再进行评审。 评标基准价＝各投标人投标总报价，去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于5家时（不含5家），则以所有投标总报价的算术平均值作为评标基准价。 |  |  |  |
| 2.2.2.3 |  | 商务标的评标标准（40分） | 投标总报价的评审（40分） |  | 投标总报价与评标基准价相等得基本分30分，当有效投标总报价低于评标基准价时，每低1%在基本分30分的基础上加2分，最多加10分；当有效投标总报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分40分的基础上扣3分，扣完为止；当有效投标总报价高于评标基准价时，每高1%在基本分30分的基础上扣2分，扣完为止。 |  |

- 注：投标人应提供相应的资格审查及加分项等证明材料，以上相关证书证件投标人在编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在固始县公共资源交易中心诚信库中已登记的信息中选取。未在诚信库中登记的上述内容，不得作为评标（或评审）依据。投标人应及时在投标截止时间前对主体诚信库的相关内容进行补充、更新，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，评标委员会择优推荐。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标得分：见评标办法前附表；

（2）综合（信用）标得分：见评标办法前附表；

（3）商务标得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）综合（信用）标标准：见评标办法前附表；

（3）商务标标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）未按招标文件规定编制各项报价的；

（3）投标总报价与其组成部分、工程量清单项目合价与综合单价、综合单价与人材机用量相互矛盾，致使评标委员会无法正常评审判定的；

（4）规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的；

（5）分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的；

（6）未按照暂列金额或者估价编制投标报价的；

（7）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（8）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（9）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格评审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

3.2.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.3（1）规定的评审因素和分值对技术标计算出得分A；

（2）按本章第2.2.3（2）规定的评审因素和分值对综合（信用）标计算出得分B；

（3）按本章第2.2.3（3）规定的评审因素和分值对商务标计算出得分C；

3.2.2 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果按四舍五入保留两位小数。

3.2.3 投标人综合得分按下列公式计算

（1）投标人综合得分=技术标得分+综合（信用）标得分+商务标得分，即投标人综合得分=A+B+C。

（2）投标人的最终得分：评标委员会完成对技术标、商务标和综合（信用）标的汇总后，取平均值作为该投标人的最终得分。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件：废标条件

1. 总  则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”“总则”和本章正文部分的规定为准。

2. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）有第二章“总则”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

（2）有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（4）在形式评审、资格评审（适用于未进行资格预审的）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

（5）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（6）投标文件未按招标文件规定进行法定代表人或其授权代表签字和加盖公章；

（7）投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（8）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目未填写报价或同时提交了多个报价的；

（9）不同投标人的投标文件制作机器码一致的。

# 第四章 合同条款及格式

按照国家住房城乡建设部、国家工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）执行

# 工程量清单

（另附：详见招标文件其他组成）

# 第六章  图  纸

（另附）

- 第七章  技术标准和要求

1.一般规定

除非合同文件中另有特别注明，本工程适用中华人民共和国现行有效的国家规范、规程和标准。设计图纸和其他设计文件中的有关文字说明是本工程技术规范的组成。对于涉及新技术、新工艺和新材料的工作，相应厂家使用说明或操作说明等的内容，或适用的国外同类标准的内容也是本工程技术规范的组成部分。

合同中约定的任何投标人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指他们各自的最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括他们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致的指示，投标人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对投标人工作的最起码要求，而执行更高的标准。

未尽项均执行现行规范及标准,以上规范如有变化，以最新发布的为准。

2.现行有效的主要设计和施工验收规范索引

【由投标人自行购买或收集】

# 第八章  投标文件格式

（项目名称）    （标段）

施工投标文件

招标编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：        年        月        日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价工程量清单

六、施工组织设计

七、项目管理机构

八、资格审查资料

九、优惠条件的承诺

十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

- （一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究           （项目名称）   标段  （以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：       元

RMB￥：     元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，履行施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证在按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到    标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函提交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：      元（¥       元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

- 投标函附录（施工）

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 条款名称 |  | 约定内容 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| 1 | 项目经理 |  | 姓名 |  |  | 级别 |  | 注册编号 |  |  |
| 2 | 工期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 缺陷责任期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日　　期：

二、法定代表人身份证明

投标人：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标人：                 （盖单位公章）

年       月       日

三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）   标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：   同投标有效期

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证、委托代理人身份证

投  标  人：                   （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字）

身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

身份证号码：

年        月        日

法定代表人身份证扫描件 （正、反面）

委托代理人身份证扫描件 （正、反面）

- 投标保证金

- （此处请附投标人从“阳光保”免费保函系统申请的电子投标保函的复印件）

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年    月    日

五、已标价工程量清单

（附已标价工程量清单）

六、施工组织设计

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、完工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置并且现场生产（活）设施规划有序，整治卫生，职工宿舍能满足现场施工需求。

附表六：临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 七、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

（二）主要人员简历表

附1：

项目经理简历表

项目经理应附建造师注册执业资格证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、劳动合同、社保证明以及未担任其他在建工程项目经理承诺书（须加盖企业公章及法定代表人签字），管理过的项目业绩。

项目业绩仅限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学 历 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  | 项目经理 |  |
| 注册建造师资格等级 |  |  |  | 级 | 建造专业 |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目 |  |  |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |  |  |

附2：

承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                         （项目名称）     标段 的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

申请人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

年        月        日

附3：

主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目技术负责人、其他主要管理人员（资料员、施工员、质检员、安全员、材料员）等岗位人员。技术负责人应附身份证、职称证。其他管理人员应附有效的上岗证书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 年龄 |  |
| 性别 |  | 毕业院校 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

八、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应付企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

（二）近年财务状况表

备注：在此附经会计事务所或审计机构审计的财务会计报表，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1.项目指见“第二章投标人须知”中相关规定。

- 本表后附中标通知书(或直接发包通知书）、施工合同、网上公示截图，具体年份要求见招标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（四）正在施工的和正在承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附中标通知书(或直接发包通知书）、施工合同、网上公示截图，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（五）近年来以来发生的诉讼及仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。（如果没有近年发生的诉讼及仲裁情况，可在此项写“无”。）

（六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

1.在承接以及近年已完成工程合同履行情况；

2.其他

备注：1.履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务，对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同（如果有）的原因等具体情况，等等。

2.其他中应包括招标文件中规定的需投标人提供的其他有关信誉方面资料。

九、优惠条件的承诺

十、其他材料

1、信誉承诺

（1）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态（投标人自行承诺，格式自拟，加盖企业公章及法定代表人章）；

（2）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题（投标人自行承诺，格式自拟，加盖企业公章及法定代表人章）；

（3）投标人应通过”信用中国”网站查询“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”、中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”的渠道查询自身信用记录，并提供查询网页打印件并加盖公章。

- 投标人可根据招标要求或自身情况附加其他材料。